PROJET YMMO

Infrastructure réseau multi-sites

Proposition de solution Cloud

Étude de migration vers Microsoft Azure

Document technique — Pôle IT & Support

Siège social — Aix-en-Provence

Sommaire

1. Contexte et objectifs	1

1.1. Limites de l'infrastructure on-premise actuelle	1

1.2. Bénéfices attendus du cloud	1

2. Choix du fournisseur	1

2.1. Comparatif	1

3. Architecture cible Azure	1

4. Estimation budgétaire	1

4.1. Comparaison on-premise / cloud	1

5. Stratégie de migration	1

6. Recommandation	1

# 1. Contexte et objectifs

L'infrastructure actuelle d'Ymmo repose sur des serveurs hébergés au siège d'Aix-en-Provence (modèle on-premise). Cette étude examine l'opportunité d'une migration vers le cloud afin d'améliorer la disponibilité, la sécurité et la scalabilité du système d'information, tout en maîtrisant les coûts.

L'enjeu est particulièrement pertinent pour Ymmo : avec 12 agences réparties sur le territoire, un hébergement cloud supprime la dépendance au site unique du siège et offre à chaque agence un accès identique aux ressources, sans dépendre de la disponibilité d'un serveur physique central. Cette proposition n'a pas vocation à être déployée dans la maquette, mais à éclairer une décision stratégique.

## 1.1. Limites de l'infrastructure on-premise actuelle

| Limite | Conséquence |
| --- | --- |
| Point unique de défaillance (serveurs au siège) | Une panne au siège rend les ressources inaccessibles à toutes les agences |
| Capacité figée | Tout pic d'activité nécessite l'achat anticipé de matériel |
| Maintenance matérielle à la charge d'Ymmo | Coûts et compétences internes pour le remplacement, les mises à jour |
| Sauvegarde hors site complexe | Externalisation manuelle, risque en cas de sinistre local |
| Évolutivité multi-sites limitée | L'ajout d'une agence implique reconfiguration VPN et adressage |

## 1.2. Bénéfices attendus du cloud

- Haute disponibilité : réplication sur plusieurs centres de données, engagement de service (SLA) contractuel ;

- Élasticité : adaptation des ressources à la demande, facturation à l'usage ;

- Sécurité : pare-feu managé, chiffrement, sauvegardes automatiques, conformité RGPD ;

- Maintenance déléguée : le fournisseur gère le matériel, les correctifs d'infrastructure ;

- Accessibilité multi-sites native : chaque agence se connecte aux mêmes services sans serveur local.

# 2. Choix du fournisseur

Trois fournisseurs majeurs ont été comparés : Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Platform (GCP). Le choix s'oriente vers Azure pour les raisons développées ci-après.

## 2.1. Comparatif

| Critère | Microsoft Azure | AWS | Google Cloud |
| --- | --- | --- | --- |
| Intégration Active Directory | Native (Azure AD / Entra ID) | Via service tiers | Via service tiers |
| Continuité avec l'existant Windows | Excellente | Bonne | Moyenne |
| Courbe d'apprentissage (équipe Windows) | Faible | Élevée | Élevée |
| Présence de centres en France | Oui (Paris) | Oui (Paris) | Oui (Paris) |
| Tarification PME | Compétitive | Compétitive | Compétitive |

Le choix d'Azure se justifie principalement par la continuité avec l'environnement Windows Server et Active Directory déjà en place : la migration de l'annuaire vers Azure AD (Entra ID) est native, ce qui minimise les compétences nouvelles à acquérir par l'équipe IT et réduit le risque projet. Cet argument de cohérence prime sur les différences tarifaires, marginales entre les trois acteurs pour un parc de cette taille.

# 3. Architecture cible Azure

L'architecture proposée transpose les composants de la maquette vers leurs équivalents managés Azure :

| Composant actuel | Équivalent Azure | Rôle |
| --- | --- | --- |
| SRV-YMMO (AD) | Azure AD (Entra ID) + Azure AD DS | Annuaire, authentification, GPO managées |
| SRV-WEB (Node.js) | Azure App Service | Hébergement de l'application web managé |
| Base MySQL | Azure Database for MySQL | Base de données managée, sauvegardée |
| Dossiers partagés | Azure Files | Partages de fichiers SMB dans le cloud |
| pfSense | Azure Firewall + NSG | Filtrage, segmentation réseau |
| VPN siège-agences | Azure VPN Gateway | Tunnels site à site vers chaque agence |
| Sauvegardes | Azure Backup | Sauvegarde automatisée, rétention configurable |

Les agences se connectent au réseau virtuel Azure (VNet) via des tunnels VPN site à site, exactement comme elles se connectaient au siège — mais la ressource centrale n'est plus un serveur physique unique, elle est répartie et hautement disponible.

# 4. Estimation budgétaire

L'estimation suivante correspond à un dimensionnement adapté à Ymmo (parc d'environ 90 utilisateurs, une application web, une base de données de taille modérée). Les montants sont indicatifs, basés sur les tarifs publics Azure de la région France Centre, et doivent être affinés avec un partenaire Microsoft.

| Service Azure | Configuration | Coût mensuel estimé |
| --- | --- | --- |
| Azure AD (Entra ID) P1 | 90 utilisateurs | ~ 540 € |
| Azure App Service | Plan Standard S1 | ~ 65 € |
| Azure Database for MySQL | Usage général, 2 vCore | ~ 130 € |
| Azure Files | 1 To, redondance locale | ~ 55 € |
| Azure VPN Gateway | VpnGw1, 12 tunnels | ~ 140 € |
| Azure Backup | Rétention 30 jours | ~ 50 € |
| Azure Firewall | Standard | ~ 850 € |

|  | Total mensuel estimé | Total annuel estimé |
| --- | --- | --- |
| Hypothèse de coût | ~ 1 830 € | ~ 22 000 € |

À ce coût de fonctionnement s'ajoute un coût de projet ponctuel (migration, formation, accompagnement) estimé entre 8 000 € et 15 000 € selon le recours ou non à un prestataire. Le poste le plus lourd est Azure Firewall ; une alternative consiste à utiliser les groupes de sécurité réseau (NSG) seuls, moins coûteux mais moins riches fonctionnellement, ce qui ramènerait le total mensuel autour de 1 000 €.

## 4.1. Comparaison on-premise / cloud

| Critère | On-premise (actuel) | Cloud Azure |
| --- | --- | --- |
| Investissement initial | Élevé (achat serveurs) | Nul ou faible |
| Coût récurrent | Faible (électricité, maintenance) | Mensuel à l'usage |
| Disponibilité | Dépend du matériel local | SLA 99,9 % et + |
| Évolutivité | Achat de matériel | Immédiate |
| Maintenance matérielle | Interne | Déléguée au fournisseur |

# 5. Stratégie de migration

Une migration progressive est recommandée afin de limiter les risques et d'étaler la charge. Une approche hybride permet de faire coexister l'existant et le cloud pendant la transition :

- Phase 1 — Synchronisation de l'annuaire : mise en place d'Azure AD Connect pour synchroniser l'AD local vers Azure AD, sans interruption de service ;

- Phase 2 — Migration de l'application : déploiement de la plateforme Ymmo sur Azure App Service et de la base sur Azure Database for MySQL ;

- Phase 3 — Migration des fichiers : transfert des dossiers partagés vers Azure Files, bascule des lecteurs réseau ;

- Phase 4 — Bascule réseau : raccordement des agences via Azure VPN Gateway, retrait progressif des serveurs locaux ;

- Phase 5 — Décommissionnement : arrêt des serveurs on-premise une fois la stabilité confirmée.

Cette progression permet de valider chaque étape avant la suivante et de revenir en arrière en cas de difficulté, sans jamais exposer l'activité d'Ymmo à une coupure prolongée.

# 6. Recommandation

La migration vers Microsoft Azure est pertinente pour Ymmo à moyen terme. Elle répond directement aux limites de l'architecture actuelle : elle supprime le point unique de défaillance que constitue le siège, offre une disponibilité contractuelle élevée à l'ensemble des agences et délègue la maintenance matérielle. Le choix d'Azure assure une continuité optimale avec l'environnement Windows et Active Directory existant.

Nous recommandons d'engager d'abord une phase pilote sur l'application web et sa base de données — composants les moins critiques pour l'authentification — afin de valider les coûts réels et la qualité de service avant d'envisager la migration de l'annuaire et des fichiers. Cette prudence permet de décider en connaissance de cause, sur la base de mesures concrètes plutôt que d'estimations.